АУДИТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Клуб Партнёров

Telegram Web App для риелторов

Оценка коммерческой готовности

Дата: 8 февраля 2026

# 1. Резюме

Приложение находится на стадии альфа-версии. Основной функционал работает: авторизация через Telegram, регистрация с модерацией (wait-list), новости, магазин, квесты, лидерборд, шахматка с данными из Profitbase и двухэтапное бронирование с отправкой паспорта. Однако ряд критических проблем безопасности, заглушек и отсутствующих интеграций не позволяют считать приложение готовым к коммерческому запуску.

| Вердикт НЕ ГОТОВО к коммерческому запуску | Рекомендация Подходит для закрытого бета-тестирования с 10-20 риелторами после исправления критических уязвимостей |
| --- | --- |

| Категория | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | 3 / 10 | Критические уязвимости в авторизации эндпоинтов |
| Функциональность | 6 / 10 | Основные функции работают, есть заглушки |
| Интеграции | 4 / 10 | AmoCRM и Email — заглушки |
| Стабильность | 5 / 10 | Единственное соединение с БД, нет reconnect |
| UX / Ошибки | 5 / 10 | alert() вместо toast, нет error boundaries |
| Инфраструктура | 4 / 10 | Нет .dockerignore, мониторинга, бекапов |
| Уведомления | 3 / 10 | Telegram-бот уведомления не подтверждены рабочими |

# 2. Безопасность (Критическое)

### 2.1 Незащищённые эндпоинты

Следующие GET-эндпоинты не проверяют initData / isAdmin и доступны ЛЮБОМУ пользователю интернета:

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| GET /api/applications | 🛑 Открыт | Список всех pending-заявок с телефонами доступен без авторизации |
| GET /api/admin/users | 🛑 Открыт | Полный список пользователей с балансами, телефонами, telegram_id |
| GET /api/bookings | 🛑 Открыт | Все бронирования со сведениями о покупателях и риелторах |
| GET /api/news | ✅ Открыт (ОК) | Новости публичные — допустимо |
| GET /api/products | ✅ Открыт (ОК) | Каталог товаров — допустимо |
| GET /api/leaderboard | ✅ Открыт (ОК) | Публичный рейтинг — допустимо |

### 2.2 Другие проблемы безопасности

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| CORS | 🛑 Открыт | cors() без ограничений — любой сайт может делать запросы к API |
| Rate limiting | 🛑 Нет | Нет защиты от DDoS и brute-force |
| BOT_TOKEN fallback | ⚠️ Опасно | Без BOT_TOKEN валидация initData отключается — любой может подделать identity |
| PIN админки | 🛑 Захардкожен | PIN 0000 виден прямо в исходном коде (App.tsx, строка 453) |
| Avatar хранение | ⚠️ Base64 в БД | До 700KB base64 на юзера в PostgreSQL — не масштабируется |
| JSON body 50MB | ⚠️ Опасно | express.json({ limit: "50mb" }) — легко вызвать OOM |

# 3. Заглушки и неработающие интеграции

Многие компоненты системы выглядят завершёнными, но на деле являются скаффолдингом — код есть, но без настроенных переменных окружения функционал не работает.

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| AmoCRM интеграция | 🚧 Заглушка | Код syncToAmoCRM() написан, но AMOCRM_SUBDOMAIN / AMOCRM_TOKEN не настроены. Бронирования не уходят в CRM |
| Email-сервис | 🚧 Заглушка | nodemailer + multer настроены, но SMTP_HOST / EMAIL_SALES не заданы. Паспорта и документы не отправляются |
| Календарь событий | 🚧 Полная заглушка | EventCalendar.tsx работает на фронте с моковыми данными. Нет API, нет БД-таблицы events. Регистрация на события — только alert() |
| Telegram уведомления | ⚠️ Не подтверждено | Код notifyUserTelegram() написан корректно, но при тестировании уведомления пользователям не приходили. Нужна диагностика (проверить /api/test-notify) |
| Telegram webhook | ⚠️ Не настроен | Эндпоинт /api/telegram-webhook написан, но webhook не зарегистрирован в Telegram Bot API (setWebhook) |
| MOCK_DEFAULTS | ⚠️ Фоллбэк | Дефолтный аватар из Unsplash, level=1, пустые Telegram/WhatsApp — используется для всех пользователей |

# 4. Бэкенд: server.js

### 4.1 Архитектура

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Подключение к БД | ⚠️ Одно соединение | Один pg.Client на весь сервер. Нет пула соединений (pg.Pool), нет reconnect при обрыве |
| Миграции | ⚠️ Инлайн ALTER | 20+ ALTER TABLE при каждом старте. Работает, но хрупко — нет версионирования |
| Транзакции | ⚠️ Частично | POST /api/buy использует BEGIN/COMMIT/ROLLBACK, но POST /api/bookings — нет (race condition) |
| Индексы БД | 🛑 Нет | Нет индексов на telegram_id, unit_id, project_id. При росте — деградация |
| Логирование | ⚠️ console.log | Нет структурированного логирования. Логи теряются при рестарте контейнера |
| Обработка ошибок | ⚠️ Базовая | try/catch есть, но нет глобального error handler, ошибки не агрегируются |
| Зависимость better-sqlite3 | ⚠️ Не используется | В package.json указан better-sqlite3, но в коде не используется. Лишняя зависимость, требует нативной сборки |

### 4.2 Целостность данных

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Race condition: бронирование | 🛑 Есть | Два риелтора могут одновременно забронировать одну квартиру: проверка status=FREE и UPDATE не в одной транзакции с FOR UPDATE |
| Race condition: квесты | ⚠️ Есть | Быстрый двойной клик может привести к двойному начислению (check и insert не атомарны, хотя BEGIN/COMMIT есть) |
| Удаление юзера | ⚠️ Каскад | DELETE FROM users не удаляет связанные bookings, orders, quest_completions — foreign keys не настроены |
| XML sync | ⚠️ DELETE + INSERT | syncProjectWithXml() делает DELETE FROM units WHERE project_id = X, потом INSERT. При ошибке — квартиры пропадают |

# 5. Фронтенд

### 5.1 Компоненты

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Dashboard.tsx | ✅ Работает | Профиль, баланс, квесты, статистика, визитка, аватар — всё подключено к API |
| NewsFeed.tsx | ✅ Работает | CRUD новостей, галерея, чек-лист, прогресс — работает |
| Shop.tsx | ✅ Работает | Каталог товаров, покупка за серебро/золото — работает |
| Leaderboard.tsx | ✅ Работает | Рейтинг по сделкам — работает |
| Chessboard.tsx | ✅ Работает | Шахматка + форма бронирования с загрузкой паспорта |
| BookingChecklist.tsx | ✅ Работает | Чек-лист бронирования — работает |
| MortgageCalc.tsx | ✅ Работает | Калькулятор ипотеки — локальная логика, работает |
| EventCalendar.tsx | 🚧 Заглушка | Нет бэкенда. Данные — хардкод. Регистрация — alert() |
| AdminPanel.tsx | ✅ Работает | 6 вкладок: новости, импорт, товары, заявки, квесты, юзеры |

### 5.2 UX-проблемы

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Обработка ошибок | ⚠️ alert() | Все ошибки показываются через alert() — не подходит для мобильного Telegram WebApp |
| Error boundaries | 🛑 Нет | Если компонент упадёт — весь экран станет белым без объяснения |
| Loading states | ⚠️ Частичные | Шахматка имеет спиннер, но большинство действий (покупка, квест, регистрация) — нет |
| Offline support | 🛑 Нет | Нет кеширования, service worker, обработки потери сети |
| Валидация форм | ⚠️ Минимальная | Телефон не валидируется (формат, длина). Можно ввести что угодно |
| Шахматка: цена | ⚠️ Не отображается | В карточке квартиры не показана цена до нажатия на кнопку бронирования |

# 6. Инфраструктура и деплой

| Компонент / Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Dockerfile | ⚠️ Не оптимален | Однофазная сборка — dev-зависимости (TypeScript, Vite) остаются в production-образе. better-sqlite3 требует python3/make/g++ |
| .dockerignore | 🛑 Отсутствует | node_modules, .git, dist — всё копируется в Docker-контекст. Замедляет сборку |
| .env.example | 🛑 Отсутствует | Нет документации переменных окружения. Новый разработчик не знает что настраивать |
| package.json | ⚠️ Смешаны deps | express, pg, multer, nodemailer (серверные) и react, lucide (фронтенд) — всё в одном dependencies |
| Мониторинг | 🛑 Нет | Нет Sentry, нет метрик, нет алертинга. Ошибки видны только в логах Amvera |
| Бекапы БД | 🛑 Нет | PostgreSQL без автоматических бекапов. Потеря данных = потеря всего |
| Health check | ✅ Есть | GET /api/ping проверяет БД — можно подключить к мониторингу |
| Cron sync | ✅ Работает | Ежедневная синхронизация XML-фида в 10:00 |

# 7. План действий до запуска

### 7.1 Блокирующие (до бета-теста)

- Защитить API-эндпоинты. Добавить isAdmin() проверку в GET /api/applications, GET /api/admin/users, GET /api/bookings. Время: 15 минут.

- Убрать хардкод PIN 0000. Вход в админку через is_admin из БД (уже есть). Время: 10 минут.

- Настроить CORS. Ограничить origin только доменом Amvera. Время: 5 минут.

- Исправить race condition в бронировании. Обернуть в транзакцию с SELECT ... FOR UPDATE. Время: 20 минут.

- Починить Telegram-уведомления. Проверить /api/test-notify, настроить setWebhook для inline-кнопок. Время: 30 минут.

- Добавить .dockerignore. Исключить node_modules, .git, dist из Docker-контекста. Время: 5 минут.

### 7.2 Важные (до коммерческого запуска)

- Переключить pg.Client → pg.Pool для пула соединений и автоматического reconnect

- Добавить rate limiting (express-rate-limit) на все POST-эндпоинты

- Настроить SMTP для отправки паспортов и документов по email

- Подключить AmoCRM (или убрать из интерфейса)

- Реализовать бэкенд для Календаря событий (или убрать из UI)

- Заменить alert() на toast-уведомления внутри приложения

- Добавить индексы PostgreSQL на telegram_id, unit_id, project_id

- Настроить автоматические бекапы PostgreSQL

- Добавить Error Boundaries в React для предотвращения белого экрана

- Многофазная Docker-сборка (отдельно build, отдельно production)

- Удалить better-sqlite3 из зависимостей (не используется, замедляет сборку)

- Валидация телефона при регистрации (формат, маска)

### 7.3 Желательные (для зрелого продукта)

- Мониторинг и алертинг (Sentry / Grafana)

- Структурированное логирование (pino / winston)

- Аватары через S3-хранилище вместо base64 в PostgreSQL

- Тесты (хотя бы smoke-тесты на критические эндпоинты)

- Версионированные миграции БД (knex / node-pg-migrate)

- Разделение package.json на client и server

- CI/CD pipeline с автотестами

# 8. Что работает хорошо

Важно отметить сильные стороны проекта, которые уже реализованы качественно:

- Авторизация через Telegram WebApp: HMAC-валидация initData работает корректно, безопасно парсит пользователя

- Регистрация с wait-list: Полный цикл: заявка → pending → approved/rejected. Telegram-уведомление админу с inline-кнопками

- Шахматка из Profitbase: XML-парсинг, автоматическое определение этажности и количества квартир. Cron-обновление каждый день

- Двухэтапное бронирование: INIT → PASSPORT_SENT → DOCS_SENT. Загрузка файлов через FormData, паспорт не сохраняется на диск

- Геймификация: Серебро, золото, XP, ранги, квесты с ежедневным сбросом, лидерборд, магазин призов

- UI/UX дизайн: Чистый, современный мобильный интерфейс. Анимации, градиенты, навигация — выглядит профессионально

- Ипотечный калькулятор: Работает полностью на клиенте, не требует бэкенда

- Админ-панель: 6 вкладок с полным управлением: новости, импорт фидов, товары, заявки, квесты, пользователи

Отчёт подготовлен на основе аудита исходного кода. Февраль 2026.